## Slide 1: 災害時に特化したSNSサービス
開発系 第7グループ

## Slide 2: 研究の背景
Facebook
SNS
twitter
instagram
line
Notes: 近年、多発している自然災害。これらの情報共有の手段は主にtwitter,line,facebookなどのSNSツールが主流になったと思う。
今後も多くの災害に見舞われる可能性が高い日本では災害時の情報取得（情報共有）の重要性はますます高くなっていくと私たちは考える。
現在多くの人に利用されているＳＮＳは災害時のために作られたアプリケーションではないため、必要な情報以外の雑多な情報が検索を邪魔してしまう。
私たちはそのような現状を考え災害の情報共有に特化したＳＮＳを作成しようと考えた。

## Slide 3: 研究の背景
line
facebook
twitter
instagram
情報量が少ない
情報量が多い
災害時の利便性
その他SNS
❓
Notes: 個人作成のアプリなどはあるがあまり利用されていない。
この？の部分を切り開いていきたいと考えている。

## Slide 4
機能一覧

## Slide 5: 実装済みの機能一覧
１６項目中１１項目
Notes: 大体半数以上の機能が完成しており、ほぼ順調に作業は進んでいる。

## Slide 6: 未実装機能一覧
１６項目中５項目
Notes: 未実装の機能は順次完成に向けて取り組んでいく。

## Slide 7: 進捗状況
フロントサイドは７割がた完成している。
バックエンドは5割程度。
Notes: フロントサイドは細かい調整を行い、バックエンドとの結合テストを行えばほぼ完成。
バックエンドもおおよそ予定通り進んでいる。

## Slide 8: 作業工程の振り返り反省
設計書の作成が予定より遅れてしまった。
開発環境の統一
バージョン管理でトラブルが多発
Notes: ※設計書の作成が遅れた理由は、画面遷移図やテーブル定義を作成するのに時間がかかってしまったため
※開発環境を統一するのに時間がかかった。（eclipseの導入時にメンバー内でそれぞれ別々のエラーが起きてしまい、それを解決するのに時間がかかった。）
※githubでマージの競合が発生し、プロジェクト内のデータ調整が必要となることが多かった。

## Slide 9: 報告終了